DODATOK XI

OPERATIVEN PLAN

Sodr`ina

XI.1 Voved	3

XI.2 Zakonski propisi i regulativi	4

XI.3. Planirani aktivnosti	5

XI.3.1 Edukacija i trening obuka na site vraboteni	5

XI.3.2 Izvedba na sistem za otpra{uvawe	6

XI.3.3 Rekonstrukcija i avtomatizacija na tunelskata pe~ka	7

XI.3.4 Zamena na te{kite nafteni goriva  so goriva so poniski emisioni svojstva	7

XI.3.5 Podobruvawe na energetska efikasnost	8

XI.3.6 Izgradba na pokrien skladi{en prostor za skladirawe na poluproizvodi	8

XI.3.7 Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot	8

XI.4 Raspored za realizacija na planot, po oddelni fazi	9

XI.4.1 Namaluvawe na emisija vo vozduh	9

XI.4.2 Podobruvawe na energetska efikasnost	9

XI.4.3 Edukacija i trening obuka na site vraboteni	9

XI.4.4 Monitoring na emisiite vo vozduhot	10

XI.4.5 Izgradba na pokrien skladi{en prostor za skladirawe na poluproizvodi	10

XI.5 Monitoring i na~in na izvestuvawe;	10

XI.6 Prikaz na finansiskite sredstva potrebni za realizacija na sekoja od fazite na operativniot plan	11

XI.7 Vrednostite na emisiite za vreme na realizacija na oddelnite fazi na planot;	11

### XI.1 Voved

Soglasno ~len 134 od Zakonot za `ivotna sredina objaven vo Su`ben vesnik na Republika Makedonija broj 53 /2005, operatorite koi {to podnesuvaat barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan dol`ni se da prilo`at predlog- operativen plan.

Vo toj kontekst vo ovoj dodatok od baraweto, Tulana DOO Gostivar  go prilo`uva  svojot predlog operativen plan.

Aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalacijata Tulana DOO Gostivar e vo nasoka na postojano podobruvawe na tehnolo{kiot 3ersona preku usovr{uvawe na opremata so koja {to se raboti, permanentna edukacija na 3ersona lot vo nasoka na postojano vodewe na gri`a za `ivotnata sredina, upravuvawe so sozdadeniot otpad na na~in na koj nema da se predizvika zagaduvawe na `ivotnata sredina.

So cel potpolno usovr{uvawe, pogolemo iskoristuvawe na postoe~kite kapaciteti, odr`uvaj}i go pritoa kvalitetot na svoite proizvodi na najvisoko nivo i vodej}i gri`a za `ivotnata sredina i okolina rakovodstvoto  izdvojuva del od svojot buxet za vlo`uvawe vo investicii.

Od strana na rakovodstvoto se podgotvuva srednoro~en investicionen plan.

Realizacijata na toj plan prakti~no  rezultira so podobruvawe na tehnolo{kite procesi i  zgolemuvawe na gri`ata kon site aspekti na `ivotnata sredina.

Na krajot na sekoja godina od strana na rakovodstvoto se izgotviva Plan za investirawe so cel: modernizirawe na instalacijata so psovremeni i posifisticirani solucii i sistemi, kako i rekonstrukcija i renovirawe na ve}epostoe~kata oprema i kapaciteti.

Organizacijata postojano gi sledi novite svetski trendovi vo tehni~ka i tehnolo{ka smisla , se so cel da gi minimizira negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe.

### XI.2 Zakonski propisi i regulativi

Menaxerot za za{tita na `ivotnata sredina postojano gi sledi site zakonski propisi i regulativi  za za{tita na `ivotnata sredina  vo ramkite na dr`avata  i na Evropsko nivo.

Vo ramkite na Bazelskata konvencija glaven akcent e staven na namaluvawe na otpadot ( pred se na opasniot otpad) kako i na ispravniot na~in na skladirawe na istiot, namaluvawe na dvi`eweto na otpadot, promovirawe na ~isto proizvodstvo, podobruvawe na tehni~kite sposobnosti i mo`nosti i ponatamo{en razvoj na regionalen centar za tretman na otpadot.

Soglasno Stokholmskata konvencija za postojani organski zagaduva~i i me|unarodniot kodeks za identifikacija na otpadot ( IWIC) se promovira potrebata od vodewe na evidencija  i izvestuvawe za sozdadeniot otpad, trening na personalot za upravuvawe so otpadot i potencijalnite opasnosti vo slu~aj na izlevawe ili ispu{tawe na otpadot so cel podigawe na negovata svest,  kako i plan za postapuvawe vo vonredni situacii.

Vo ramkite na ovaa konvencija se promovira i  na~inot na sobirawe i reciklirawe na otpadot.

Za upravuvawe so ambala`niot del vo momentot na sila e Direktivata za ambala`a ( CD 94/62 EC, 1994),  a vo idnina ovoj vid na otpad }e mora radikalno da se smali poradi donesuvawe na novi direktivi.

Dostignuvawata na standardite na EU vo pogled na integrirano upravuvawe so otpadot bara relativno visoki vlo`uvawa.

Prioret od vlo`uvawata bi bile:

- voveduvawe i usvojuvawe na strategija za upravuvawe so otpadot;

- sanacija na odreden broj na postoe~ki deponii;

- organizirani programi za edukacija na site nivoa;

- vospostavuvawe na pazar za otpad;

- voveduvawe na tehnologii prifatlivi za okolinata(BAT);

- izgradba na sanitarni deponii;

- voveduvawe na ekolo{ki postrojki za spaluvawe na otpadot;

Site potencijalni zemji za ~lenki na EU treba da obezbedat materijalni sredstva za uskladuvawe so EU ekolo{kata politika.

### XI.3. Planirani aktivnosti

So cel da gi minimizira negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe organizacijata planira da gi prevzeme slednite aktivnosti:

1. Edukacija i trening obuka na site vraboteni;

2.  Izvedba na sistem za otpra{uvawe;

3.  Rekonstrukcija i avtomatizacija na tunelskata pe~ka;

4. Zamena na te{kite nafteni goriva so goriva so poniski emisioni

svojstva;

5. Namaluvawe na potro{uva~kata na voda preku izgradba na rezervoar za

prifa}awe na tehnolo{kata otpadna voda;

6. Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata sredina i

fizi~ko ureduvawe na prostorot;

### XI.3.1 Edukacija i trening obuka na site vraboteni

Edukacija i trening obuka na site vraboteni se so cel podigawe na svesta

na vrabotenite za vodewe gri`a na `ivotnata sredina.

Vo momentot se vr{i permanentna obuka na personalot vo ramkite na samata organizacija za za{tita na `ivotnata sredina.

Preku obukata i treningot personalot se steknuva so znaewa, ve{tini i iskustvo za realizacija na rabotnite procesi vo soglasnost so barawata za Za{tita na `ivotnata sredina.

Edukacijata na personalot se vr{i po odnapred utvrdena Programa za obuka i trening i istata se realizira vo prostoriite na Tulana DOO Gostivar.

Programata za edukacija se temeli na nacionalnite va`e~kite zakoni i propisi i Evropskite Direktivi od oblasta na za{tita na `ivotnata sredina i upravuvawe so otpadot.

Sekoja godina do 31 Dekemvri od strana na Tehni~kiot Direktor, Pomo{nikot za proizvodno tehni~ki raboti, Pomo{nikot na ekonomsko pravniot sektor i Rakovoditelot na proizvodstvo, se vr{i redovno  identifikuvawe na potrebite za obuka i trening na personalot.

Pokraj redovnata obuka, vo slu~aj na promeni pri realizacija na aktivnostite na procesot, pri voveduvawe vo upotreba na novi rabotni procesi i resursi, kako i pri priem na novi vraboteni, se so cel za{tita na `ivotnata sredina na najvisoko nivo se realiziraat i vonredni obuki.

Za sekoja identifikuvana potreba za obuka i trening, persanolatot odgovoren za nejzina realizacija pravi detalno  planirawe na istata prku izrabotka na Plan za obuka i trening. Soglasno izraboteniot plan se vr{i realizacija na obukata i treningot, a po zavr{uvawe na obukata odgovorniot personal za obuka i trening vr{i ocenka na osposobenosta na personalot.

### XI.3.2 Izvedba na sistem za otpra{uvawe

Odredeni operacii od tehnolo{kiot proces kako {to se su{ewe ipe~ewe na glinata se prosledeni so emisija na pogolemo koli~estvo na pra{ina.

Od tie pri~ini od strana na najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotnata sredina predvideno e da se prevzemat soodvetni  merki za namaluvawe na respirabilnata pra{ina vo oddelenieto za podgotovka na surovinata.

Od toj aspekt planirano e da se napravi sistem za otpra{uvawe vo delot na priprema na surovinata.

Sistemot za otpra{uvawe prakti~no bi rezultiral so  eliminirawe  na emitiranoto koli~estvo pra{ina preku  zatvoren sistem od cevki da se odveduva so pomo{ na centrifugalen ventilator  kon  odle`uvali{teto na glinata ( deponijata) kade {to }e se vr{i talo`ewe na pra{inata vo voden bazen.  Na vakov na~in se namaluvaat zagubite na surovina a istovremeno se vr{i i za{tita na `ivotnata sredina.

### XI.3.3 Rekonstrukcija i avtomatizacija na tunelskata pe~ka

Za da se ovozmo`i namalena  potro{uva~kata na energija i namalena emisija na SO2, CO, NOx i cvrsti ~estici, se planira da se prevzeme aktivnosta rekonstrukcija i avtomatizacija na tunelskata pe~ka.

So prevzemawe na ovaa aktivnost se o~ekuva de se odr`i momentalniot proizvoden kapacitet, a }e se namali potro{uva~kata na energija i emisijata na {tetni polutanti vo atmosverata.

### XI.3.4 Zamena na te{kite nafteni goriva  so goriva so poniski emisioni svojstva

Za da se namalat emisiite na sulfurni oksidi vo vozduhot i zaradi energetska efikasnost i za{tedi vo potro{enite energensi (mazutot) so priroden gas (gasoviti goriva) se planira instalirawe na gasni breneri i instalacija za delumna zamena na mazutot so gasovito gorivo.

### XI.3.5 Podobruvawe na energetska efikasnost

Vgraduvawe na elektronska regulacija na brzina na motori

### XI.3.6 Izgradba na pokrien skladi{en prostor za skladirawe na poluproizvodi

Izgradba na pokrien skladi{en prostor za poluproizvodi soglasno standardite za ovoj vid na objekti, kade poluproizvodite }e bidat za{titeni od atmosferski vlijanija.

### XI.3.7 Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot

So pravilno planirawe na prostorot mo`e da se postigne zna~itelno namaluvawe na zagaduvaweto vo odredena oblast .

Vo taa nasoka vo Tulana DOO Gostivar se prevzemaat merki za za{tita na vozduhot od zagaduvawe preku ozelenuvawe na povr{inite koi {to se nao|aat okolu fabrikata.

Hortikulturalnoto ureduvawe ili ozelenuvawe na kompleksot gi ima slednite zada~i:

- otstranuvawe odnosno namaluvawe na {tetnite vlijanija na toksi~nite gasovi i zagaduva~i kako i drugite {tetni agensi koi nastanuvaat pri rabotata;

- podobruvawe na klimatskite uslovi vo rabotnata sredina;

- ukrasuvawe na rabotnata sredina, {to e vo vrska so estetikata na rabotnoto mesto;

- vetroza{titna bariera okolu kompleksot;

### XI.4 Raspored za realizacija na planot, po oddelni fazi

### XI.4.1 Namaluvawe na emisija vo vozduh

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Instalirawe na sistem za otpra{uvawe na tunelskata pe~ka i su{arata | 2014 |
|  | Rekonstrukcija i avtomatizacija na tunelskata pe~ka | 2014 |
|  | Zamena na mazutot so gasoviti goriva | 2011 |
|  | Asfaltirawe na vnatre{nata patna mre`a i platoto za gotovi proizvodi zaradi prevencija od raznesuvawe na pra{inata od transportnite sredstva nadvor od lokacijata | 2010 |
|  | Instalirawe na rasprskuva~i za voda na kriti~nite to~ki zaradi prevencija od pra{ina od otvoren prostor | 2010 |
|  | Po{umuvawe i zazelenuvawe na povr{ini na samata lokacija zaradi prevencija od respirabilna pra{ina. | 2008 |

### XI.4.2 Podobruvawe na energetska efikasnost

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Vgraduvawe na elektronska regulacija na brzina na motori | 2012 |

### XI.4.3 Edukacija i trening obuka na site vraboteni

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Edukacija na personalot za sistemite za upravuvawe so `ivotnata sredina i za{tita pri rabota | 2012 |

### XI.4.4 Monitoring na emisiite vo vozduhot

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Monitoring re`im za sledewe na emisiite vo atmosferata, i emisiite na bu~ava | 2012 |

### XI.4.5 Izgradba na pokrien skladi{en prostor za skladirawe na poluproizvodi

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Izgradba na pokrien skladi{en prostor za poluproizvodi (500m2) soglasno standardite za ovoj vid na objekti, kade poluproizvodite }e bidat za{titeni od atmosferski vlijanija. | 2012 |

### XI.5 Monitoring i na~in na izvestuvawe;

- Tulana DOO Gostivar }e go kontrolira realiziraweto na sekoja merka za unapreduvawe na `ivotnata sredina i preku liceto nadle`no za `ivotnata sredina }e go izvestuva ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe izvestuva lokalnata samouprava.

- Izvestuvaweto }e se vr{i so pi{an izve{taj i telefonsko javuvawe do nadle`niot organ.

- Monitoringot na vlijanijata za `ivotnata sredina }e se vr{i spored programata i planot za monitoring i merewa na Tulana DOO Gostivar.

- Merewata na merlivite parametri (emisija vo vozduh i sl.) }e se vr{i  na lice mesto i vo laboratorija na specijalizirana firma, a nemerlivite }e se kontroliraat vizuelno ili }e se vr{i procenka spored priznati metodi.

- Dokumentite so rezultatite od izvr{enite merewa }e gi ~uva upravitelot na instalacijata. Istite }e bide dostapna za inspekciskite slu`bi.

### XI.6 Prikaz na finansiskite sredstva potrebni za realizacija na sekoja od fazite na operativniot plan

| Br. | Aktivnost | Vrdnost (Eur) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Namaluvawe na emisija vo vozduh | 195.000 |
| 4.2 | Podobruvawe na energetska efikasnost | 20.000 |
| 4.3 | Edukacija i trening obuka na site vraboteni | 2.000 |
| 4.4 | Monitoring na emisiite vo vozduhot | 1.000 |
| 4.5 | Izgradba na pokrien skladi{en prostor za skladirawe na poluproizvodi | 20.000 |
| VKUPNO: |  | 238.000 |

### XI.7 Vrednostite na emisiite za vreme na realizacija na oddelnite fazi na planot;

So instaliraweto na opremata se o~ekuva deka emisiite na pra{ina }e bidat svedeni na minimum. So ogled na faktot deka sega{noto nivo na emisii se vo ramkite na dozvolenite vrednosti na emisii vo vozduhot, operatorot smeta deka ova prestavuva ispolnuvawe na NDT za procesot na primarno/sekundarno drobewe i seewe na varovnik so cel na namaluvawe na emisiite na pra{ina i nejzino povtorno iskoristuvawe kako proizvod so ekonomska vrednost.

Za 							Za

Tulana DOO Gostivar				                       M@SPP

upravitel 				                      direktor na slu`ba za

`ivotna sredina

_____________________				______________________________