DODATOK 11

OPERATIVEN PLAN

Aplikacija za IPPC

8 Noemvri AD Negotino

DODATOK 11

OPERATIVEN PLAN

Sodr`ina

strana

1. Voved                                                                                                                         3

2. Zakonski propisi i regulative                                                                         4

3. Planirani aktivnosti                                                                                         5

4. Zaklu~ok                                                                                                                 12

Prilog 11

1. Aktivnost 1: Edukacija i trening obuka na site vraboteni;

2. Aktivnost 2:  Izvedba na sistem za otpra{uvawe;

3. Aktivnost 3:  Rekonstrukcija i avtomatizacija na tunelskata pe~ka;

4. Aktivnost 4:Zamena na te{kite nafteni goriva so goriva so poniski

emisioni vojstva;

5. Aktivnost 5: Namaluvawe na potro{uva~kata na voda preku izgradba na

rezervoar za prifa}awe na tehnolo{kata otpadna voda;

6. Aktivnost 6: Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata

sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot;

- Voved

Soglasno ~len 134 od Zakonot za `ivotna sredina objaven vo Su`ben vesnik na Republika Makedonija broj 53 /2005, operatorite koi {to podnesuvaat barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan dol`ni se da prilo`at predlog- operativen plan.

Vo toj kontekst vo ovoj dodatok od baraweto, 8 Noemvri AD Negotino  go prilo`uva  svojot predlog operativen plan.

Aktivnostite koi {to se izveduvaat vo ramkite na instalacijata 8 Noemvri Negotino e vo nasoka na postojano podobruvawe na tehnolo{kiot proces preku usovr{uvawe na opremata so koja {to se raboti, permanentna edukacija na personalot vo nasoka na postojano vodewe na gri`a za `ivotnata sredina, upravuvawe so sozdadeniot otpad na na~in na koj nema da se predizvika zagaduvawe na `ivotnata sredina.

So cel potpolno usovr{uvawe, pogolemo iskoristuvawe na postoe~kite kapaciteti, odr`uvaj}i go pritoa kvalitetot na svoite proizvodi na najvisoko nivo i vodej}i gri`a za `ivotnata sredina i okolina rakovodstvoto  izdvojuva del od svojot buxet za vlo`uvawe vo investicii.

Od strana na rakovodstvoto se podgotvuva srednoro~en investicionen plan.

Realizacijata na toj plan prakti~no  rezultira so podobruvawe na tehnolo{kite procesi i  zgolemuvawe na gri`ata kon site aspekti na `ivotnata sredina.

Na krajot na sekoja godina od strana na rakovodstvoto se izgotviva Plan za investirawe so cel: modernizirawe na instalacijata so psovremeni i posifisticirani solucii i sistemi, kako i rekonstrukcija i renovirawe na ve}epostoe~kata oprema i kapaciteti.

Organizacijata postojano gi sledi novite svetski trendovi vo tehni~ka i tehnolo{ka smisla , se so cel da gi minimizira negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe.

- Zakonski propisi i regulativi

Menaxerot za za{tita na `ivotnata sredina postojano gi sledi site zakonski propisi i regulativi  za za{tita na `ivotnata sredina  vo ramkite na dr`avata  i na Evropsko nivo.

Vo ramkite na Bazelskata konvencija glaven akcent e staven na namaluvawe na otpadot ( pred se na opasniot otpad) kako i na ispravniot na~in na skladirawe na istiot, namaluvawe na dvi`eweto na otpadot, promovirawe na ~isto proizvodstvo, podobruvawe na tehni~kite sposobnosti i mo`nosti i ponatamo{en razvoj na regionalen centar za tretman na otpadot.

Soglasno Stokholmskata konvencija za postojani organski zagaduva~i i me|unarodniot kodeks za identifikacija na otpadot ( IWIC) se promovira potrebata od vodewe na evidencija  i izvestuvawe za sozdadeniot otpad, trening na personalot za upravuvawe so otpadot i potencijalnite opasnosti vo slu~aj na izlevawe ili ispu{tawe na otpadot so cel podigawe na negovata svest,  kako i plan za postapuvawe vo vonredni situacii.

Vo ramkite na ovaa konvencija se promovira i  na~inot na sobirawe i reciklirawe na otpadot.

Za upravuvawe so ambala`niot del vo momentot na sila e Direktivata za ambala`a ( CD 94/62 EC, 1994),  a vo idnina ovoj vid na otpad }e mora radikalno da se smali poradi donesuvawe na novi direktivi.

Dostignuvawata na standardite na EU vo pogled na integrirano upravuvawe so otpadot bara relativno visoki vlo`uvawa.

Prioret od vlo`uvawata bi bile:

- voveduvawe i usvojuvawe na strategija za upravuvawe so otpadot;

- sanacija na odreden broj na postoe~ki deponii;

- organizirani programi za edukacija na site nivoa;

- vospostavuvawe na pazar za otpad;

- voveduvawe na tehnologii prifatlivi za okolinata(BAT);

- izgradba na sanitarni deponii;

- voveduvawe na ekolo{ki postrojki za spaluvawe na otpadot;

Site potencijalni zemji za ~lenki na EU treba da obezbedat materijalni sredstva za uskladuvawe so EU ekolo{kata politika.

3. Planirani aktivnosti

So cel da gi minimizira negativnite efekti vrz `ivotnata sredina od svoeto rabotewe organizacijata planira da gi prevzeme slednite aktivnosti:

1. Edukacija i trening obuka na site vraboteni;

2.  Izvedba na sistem za otpra{uvawe;

3.  Rekonstrukcija i avtomatizacija na tunelskata pe~ka;

4. Zamena na te{kite nafteni goriva so goriva so poniski emisioni

svojstva;

5. Namaluvawe na potro{uva~kata na voda preku izgradba na rezervoar za

prifa}awe na tehnolo{kata otpadna voda;

6. Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata sredina i

fizi~ko ureduvawe na prostorot;

Edukacija i trening obuka na site vraboteni

Edukacija i trening obuka na site vraboteni se so cel podigawe na svesta

na vrabotenite za vodewe gri`a na `ivotnata sredina.

Vo momentot organizacijata e vo faza na implementacija na Sistem za upravuvawe so `ivotnata sredina ISO 14001:2004, vo ~ii {to ramki se vr{i permanentna obuka na personalot kako od strana na nadvore{ni konsultanti taka i vo ramkite na samata organizacija od strana na Menaxerot za za{tita na `ivotnata sredina.

Preku obukata i treningot personalot se steknuva so znaewa, ve{tini i iskustvo za realizacija na rabotnite procesi vo soglasnost so barawata za Za{tita na `ivotnata sredina.

Edukacijata na personalot se vr{i po odnapred utvrdena Programa za obuka i trening i istata se realizira vo prostoriite na 8 Noemvri AD Negotino.

Programata za edukacija se temeli na nacionalnite va`e~kite zakoni i propisi i Evropskite Direktivi od oblasta na za{tita na `ivotnata sredina i upravuvawe so otpadot.

Sekoja godina do 31 Dekemvri od strana na Izvr{niot Direktor, Pomo{nikot za proizvodno tehni~ki raboti, Pomo{nikot na ekonomsko pravniot sektor i Rakovoditelot na proizvodstvo, se vr{i redovno  identifikuvawe na potrebite za obuka i trening na personalot.

Pokraj redovnata obuka, vo slu~aj na promeni pri realizacija na aktivnostite na procesot, pri voveduvawe vo upotreba na novi rabotni procesi i resursi, kako i pri priem na novi vraboteni, se so cel za{tita na `ivotnata sredina na najvisoko nivo se realiziraat i vonredni obuki.

Za sekoja identifikuvana potreba za obuka i trening, persanolatot odgovoren za nejzina realizacija pravi detalno  planirawe na istata prku izrabotka na Plan za obuka i trening. Soglasno izraboteniot plan se vr{i realizacija na obukata i treningot, a po zavr{uvawe na obukata odgovorniot personal za obuka i trening vr{i ocenka na osposobenosta na personalot.

Izvedba na sistem za otpra{uvawe

Odredeni operacii od tehnolo{kiot proces kako {to se melewe i transportirawe na surovinata se prosledeni so emisija na pogolemo koli~estvo na pra{ina.

Od tie pri~ini od strana na najvisokoto rakovodstvo vo sorabotka so timot za za{tita na `ivotnata sredina predvideno e da se prevzemat soodvetni  merki za namaluvawe na respirabilnata pra{ina vo oddelenieto za podgotovka na surovinata.

Od toj aspekt planirano e da se napravi sistem za otpra{uvawe vo delot na priprema na surovinata.

Sistemot za otpra{uvawe prakti~no bi rezultiral so  v{mukuvawe  na emitiranoto koli~estvo pra{ina koe {to poteknuva od meleweto i transportiraweto na surovinata i   preku  zatvoren sistem od cevki da se odveduva so pomo{ na centrifugalen ventilator  kon  odle`uvali{teto na glinata ( deponijata) kade {to }e se vr{i talo`ewe na pra{inata vo voden bazen.  Na vakov na~in se namaluvaat zagubite na surovina a istovremeno se vr{i i za{tita na `ivotnata sredina.

Rekonstrukcija i avtomatizacija na tunelskata pe~ka

Za da se ovozmo`i namalena  potro{uva~kata na energija i namalena emisija na SO2, CO, NOx i cvrsti ~estici, se planira da se prevzeme aktivnosta rekonstrukcija i avtomatizacija na tunelskata pe~ka.

So prevzemawe na ovaa aktivnost se o~ekuva vo funkcija da bide samo edna pe~ka , a ne kako do sega dve, so toa {to }e se  se odr`i momentalniot proizvoden kapacitet od 60 000 000 ENF, a }e se namali potro{uva~kata na energija i emisijata na {tetni polutanti vo atmosverata.

Zamena na te{kite nafteni goriva  so goriva so poniski emisioni svojstva

Emisija na SO2, CO , NOx i cvrsti ~estici

Kako rezultat na sogoruvawe na te~noto gorivo mazut doa|a do emisija na jaglerod monoksid (CO), sulfur dioksid (SO2), azotni oksidi( NOx) i cvrsti ~estici. Maksimalno dozvolenite koncentracii na {tetnite materii koi {to se ispu{taat vo vozduhot se propi{ani vo Pravilnikot za maksimalno dozvoleni koncentracii i koli~estva i drugi {tetni materii {to mo`at da se ispu{taat vo vozduhot od oddelni izvori na zagaduvawe objaven vo  Sl. vesnik na RM br. 3/90 .

Koli~estvoto na sulfur vo najte{kata frakcija na naftata- mazutot e okolu 0.75% do 2.5 %. Srednogodi{nata koncentracija na SO2 vo urbanite sredini e okolu 0.03-0.006 mg/ m3( volumenski udel od 0.01 do 0.02 ppm). Me|utoa momentalnata vrednost za koncentracijata  mo`e da bide 10-20 pati pogolema, a srednodnevnata za 4-7 pati. Spored na{ite standardi srednodnenite koncentracii ne treba da bidat povisoki od 0.15 mg/ m3, a kratkotrajnite od 0.5 mg/ m3. Denes sulfurniot dioksid se smeta za eden od glavnite zagaduva~i na atmosverata. Od tie pri~ini,  osobeno vo razvienite zemji, intenzivno se raboti na prevzemawe na merki za namaluvawe na emisijata na  SO2 .

Jaglerodniot monoksid (CO) e eden od najrasprostranetite  polutanti vo atmosverata. Se formira kako rezultat na ndeovolno koli~estvo na vozduh odnosno kislorod pri sogoruvaweto.  Koli~inata na sozdadeniot CO zavisi od potro{enata koli~ina na gorivo no istotaka vo tesna vrska e i so ispravnosta na pe~kite.

So na{tite proipisi maksimalno dozvolenata kratkotrajna koncentracija e 3 mg/ m3, a srednodnevnata e 1 mg/m3. Za rabotnite prostorii se predvideni povisoki vrednosti za MDK, odnosno 58  mg/ m3.

Od oksidite na azotot koi {to se sretnuvaat vo vozduhot kako pozna~ajni se izdvojuvaat azotniot monoksid ( NO) i azot dioksidot (NO2).

Azotnite oksidi ( NOi NO2)  se mnogu reaktivni i vo vozduhot se zadr`uvaat 3- 4 dena. Vo prisustvo na vlaga glavno se otstranuvaat kako HNO3.

Maksimalno dozvolenata koncentracija na NOx, izrazena kako NO2 e 0.085 mg/ m3.

Najlesno zabele`livo zagaduvawe na vozduhot, so koe {to ~esto se sretnuvame vo urbanite sredini e crniot ~ad koj e sostaven od cvrsti ~esti~ki koi {to zaedno so sulfurnite oksidi go vr{at najgolemoto zagaduvawe na vozduhot.

Dimenziite na ~esti~kite( cvrsti ili te~ni), koi se dispergirani vo vozduhot se dvi`at od 2x10-4 m ( dimenzii na molekuli) do 500 m . ^esti~kite so pre~nik pomal od 10 m se nare~eni fini ~esti~ki ili aerosol i dolgo se zadr`uvaat vo vozduhot, dodeka pak pogolemite se poznati kako grubi ili talo`ni ~esti~ki i mo`at da se talo`at. Del od ~esti~kite mo`at da se apsorbiraat vo kapkite od vrne`ite i na toj na~in se otstranuvaat od atmosverata.

Srednodnevnata koncentracija na finite ~estici ( aerosolite) vo urbanite sredini se dvi`i od 60 do 220 g/m3, a vo neurbanite sredini od 10 do 60 g/m3. Vo mnogu zagadenite podra~ja srednodnevnata koncentracija na ~esti~kite mo`e da iznesuva i do  2000 g/m3 . Spored na{ite zakonski propisi maksimalno dozvolenata srednodnevno koncentracija na ~ad e 50 g/m3, a kratkotrajnite koncentracii e 150 g/m3 .

Vlijanie na SO2, CO , NOx i cvrsti ~estici vrz `ivotnata sredina

Toksi~no vlijanie na SO2 vrz zdravjeto na ~ovekot se javuva pri masena koncentracija od 6 g/m3 pri {to doa|a do bronhijalni problemi, a pri povisoki koncentracii od ovie mo`e da dojde i do poseriozni zdravstveni problemi kako {to se bronhitis, astma, erozija na zabite i kancer na belite drobovi.

Pokraj vrz zdravjeto na lu|eto SO2  vlijae i vrz rastenijata predizvikuvaj}i akutno i hroni~no o{tetuvawe, a isto taka vlijae i vrz razli~nite vidovi materijali kako {to se na primer metalite, ko`ata, hartijata i tekstilot  manifestirano preku o{tetuvawe i korozija.

Simptomi na truewe so SO se zabele`uvaat ako negoviot volumenski udel vo vozduhot e okolu 100 ppm ( 125 mg/m3), a ako e okolu 1000 ppm mnogu brzo nastanuva smrt. Lu|eto koi {to se izlo`eni na povremeno ili postojano dejstvo na SO stradaat od glavobolka poradi nedovolnoto koli~estvo na krv vo mozokot. Simptomite na vrtoglavica, zamor i reducirana mentalna sposobnost, povra}awe, pa|awe vo koma ili vo najlo{ slu~aj smrt se javuvaat pri izlo`enost na SO podolgo vreme ili na povisoki koncentracii.

Nepo`elni posledici vrz zdravjeto na lu|eto se javuvaat pri maseni koncentracii na NO2 povisoki od 940 g/m3 ( 0.5 ppm).

Azotnite oksidi isto taka {tetno vlijaat i vrz vegetacijata. Osobeno osetlivi se mladite listovi,  ~ie rastewe mo`e da bidepopre~eno. Izlo`enosta na rastenijata na NO2 doveduva i do namaluvawe na nivnite prinosi.

Soedinenijata na azotot {tetno vlijaat i na materijalite, kako {to se metalite, tekstilnite materijali, boite i razli~nite aditivi, pri {to vlijanieto se manifestira preku pobleduvawe koe e osobeno izrazeno pri zgolemena vla`nost na vozduhot.

Cvrstite ~esti~ki vo `ivotnata sredina mo`at {tetno da vlijaat na ~ovekot, rastitelniot i `ivotinskiot svet kako i da dovedat do o{tetuvawa na materijalite.

Merki za namaluvawe na emisiite na SO2, CO , NOx i cvrsti ~estici

Soglasno BAT tehnikite edna od Najdobrite Dostapni Tehniki  za namaluvawe na {tetnite emisii od polutantite kako {to se SO2, CO , NOx e  zamena te{kite nafteni goriva i cvrstite goriva so goriva koi {to imaat niski emisioni svojstva.

Upotrebuvaweto na prirodniot gas, te~niot petroleum, vte~netiot priroden gas ili pak naftenoto gorivo namesto te{koto nafteno gorivo ili cvrstite goriva, vodi kon redukcija na emisiite na energija koi {to se povrzuvaat so emisiite na SO2 zaradi niskata sodr`ina na sulfur.

Dosta aktuelna svetska metoda e upotreba na sekundarni izvori na gorivo kako {to se porciite bio- gorivo dobieno od fosilnite ostatoci na meso i koski.

Namaluvawe na potro{uva~kata na voda preku izgradba

na betonski bazen za prifa}awe na tehnolo{kata otpadna voda

Vodata koja {to se upotrebuva direktno vo kerami~kata smesa ne rezultira kon sozdavawe na problemi so otpadnata voda, bidej}i ovaa voda postopeno isparuva vo vozduhot vo fazite na su{ewe i pe~ewe.

Vodata vo 8 Noemvri AD Negotino se koristi kako medium za obezbeduvawe na potrebniot vakum vo vakum pumpata pri {to ne doa|a do nikakvi nejzini fizi~ki i hemiski promeni.

Ispu{taweto na otpadnata voda vo vodotecite i podzemnite vodi mora da bide kontrolirano. Pri ispu{tawe na otpadnite vodi vo podzemjeto mora da se vodi smetka za namenata na podzemnata voda vo po{iroki ramki.

Vo taa nasoka se planira izgradba na betonski rezervoar koj }e slu`i za prifa}awe na tehnolo{kata otpadna.

Na takov na~in }e se ovozmo`i vodata da recirkulira, bez pritoa da doa|a vo kontakt so podzemnite vodi i da vr{i nivno zagaduvawe. Vodata od  postoe~kiot bunar }e se koristi samo za dopolnuvawe odnosno za odr`uvawe na potrebnoto nivo vo rezervoarot.

Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt vrz `ivotnata sredina i

fizi~ko ureduvawe na prostorot

Soznanijata i pokazatelite so koi {to denes raspolagame seriozno uka`uvaat na zagaduvawe na `ivotnata sredina i stanuvaat se poaktuelen i pozna~aen problem.

Brziot razvoj na industrijata, urbanizacijata kako i brziot porast na naselenieto doveduvaat do se pogolemo zagaduvawe na `ivotnata sredina. Od tie pri~ini neophodno e da se prevzemaat soodvetni merki za za{tita na vozduhot zagaduvawe.

Glavni polutanti koj vr{at zagaduvawe na vozduhot se ~adot, SO2 i NOx koi {to poteknuvaat od sogoruvaweto na gorivata. So upotreba na fosilni goriva kako problem se javuva i zgolemenata koncentracija na CO2, koj ne se smeta za polutant , no mo`e da dovede do globalni promeni vo atmosverata. Zaedno so vodata i drugite zagaduva~i ( na primer CH4  i O3) , toj apsorbira infracrveno zra~ewe(IR) od povr{inata na zemjata koja {to potoa delumno ja reemitira, {to pak doveduva do zgolemuvawe na temperaturata na vozduhot  {to predizvikuva do pojava na poznatiot efekt na “staklena gradina”.

So pravilno planirawe na prostorot mo`e da se postigne zna~itelno namaluvawe na zagaduvaweto vo odredena oblast .

Vo taa nasoka vo 8 Noemvri AD Negotino se prevzemaat merki za za{tita na vozduhot od zagaduvawe preku ozelenuvawe na povr{inite koi {to se nao|aat okolu fabrikata.

Hortikulturalnoto ureduvawe ili ozelenuvawe na kompleksot gi ima slednite zada~i:

- otstranuvawe odnosno namaluvawe na {tetnite vlijanija na toksi~nite gasovi i zagaduva~i kako i drugite {tetni agensi koi nastanuvaat pri rabotata;

- podobruvawe na klimatskite uslovi vo rabotnata sredina;

- ukrasuvawe na rabotnata sredina, {to e vo vrska so estetikata na rabotnoto mesto;

- vetroza{titna bariera okolu kompleksot;

4. Zaklu~ok

Rakovodstvoto na 8 Noemvri Negotino smeta deka so realizirawe na planiranite merki }e se dobli`i do barawata na NDT, a so toa }e dade i svoj golem pridenes kon sevkupnoto za~uvuvawe na `ivotnata sredina.

DODATOK 11