XII ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

СОДРЖИНА

1.	Вовед	3

2.	Законски прописи и регулативи	4

1.	Програма за подобрување	5

3.	Менаџмент во однос на заштитата на животната средина	6

4.	Мерки кои ќе се превземат	8

5.	Мерки за управување со ризик во случај на настанување на хаварија, несреќи или вонредни состојби	11

Прилог XII

Програма за подобрување на Бетонската база и Сепарација Голец Транс село Желино

Активност  1:	Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина -13.200 ден.

Активност  2:	Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот - Да се превземе активност на зазеленување за спречување на емисија на бучава и цврсти честички  - 25.000ден.

Активност  3: 	Бетонирање на дел од површина на бетонската база и сепарацијата, така што ќе се намали емисијата на прашина во воздухот – 25.000ден

Активност  4:	Заградување на целата површина со жичена ограда-25.000ден

Активност  5:	Изградба на бетониран таложник кој ќе ги опфаќа отпадните води од сепарацијата, бетонската база како и отпадната вода од местото каде што се мијат возилата и мешалката за бетон. – 91.500 ден.

Активност  6:	Да се постават Противпожарни Апарати на лесно достапни и видливи места во сите објекти и возила – 40.000 ден.

Активност  7:	Да зе изгради ТАНКВАНА – резервоар што треба да ја соебере количината на дизел гориво што се наоѓа во резервоарот.- 65.000 ден.

XII.   ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ

# Вовед

Изведувањето на активностите во рамките на инсталацијата Сепарација и Бетонска база Голец Транс, Желино е во насока на постојано подобрување на технолошкиот процес преку усовршување на опремата со која што работи, како и со постојано водење на грижа за животната средина.

Со целпотполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина и околина  Сепарацијата и Бетонска база Голец Транс, Желино издвојува и дел од својот буџет за вложување во заштита на вработените и заштита на животната средина.

Со досегашната работа Сепарацијата и Бетонската база Голец Транс, Желино покажува дека се стреми да ја сочува животната околина.

Сепарација и Бетонска база Голец Транс, Желино секогаш се стреми кон најновите достигнувања и затоа ги посочува идните чекори во однос на зачувување на животната средина. Преку намалување на потрошувачката на суровини, енергија, намалување на емисиите на штетни материи во животната околина. Со правилно складирање, третман и обработка на отпадни материи, како и отпадите кои се создаваат во рамките на инсталацијата да се даде допринес кон зачувување на животната околина , а таа е една, незаменлива и општа за сите луѓе.

Се подготвува План за инвестирање со цел да се модернизира инсталацијата со посовремени, пософистицирани солуции и системи како и реконструкција и реновирање на делови на веќе постоечката опрема и  капацитети.

Во своите приоритети Сепарација и Бетонска база Голец Транс, Желино сака да воведе и  усвои стратегија за управување со отпадот. Реализацијата на тој план практично ќе резултира со зголемување на грижата кон сите аспекти на животната средина како и промовирање на почисто производство.

# Законски прописи и регулативи

Како  резултат  на  дејностите  кои  што  се  извршуваат  во  рамките  на инсталацијата,  а   се  со  цел  спречување  или  онаму каде  што  е  возможно   намалување  на  емисиите  во  воздух,  вода   или почва  а  со  тоа  и   постигнување  на   високо  ниво  на   заштита  на животната  средина  во  целина ,  во  согласност  со  Директивата  за интегрирано  спречување  и  контрола   на загадувањето  96/61/ЕС  како  и Законот  за  управување  со   отпадот(Сл. весник 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 82/2009, 124/2010, 51/2010, 51/2011, 123/2012, 147/2013, 163/2013) и Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанци во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на гранични вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл. Весник на Р.М бр. 50/05, 4/2013) од Бетонската база и Сепарација Голец Транс село Желино се очекува да го даде својот придонес кон зачувување на животната средина.

# Програма за подобрување

Со цел потполно усовршување, поголемо искористување на постоечките капацитети, притоа одржувајќи го постојано квалитетот на своите производи на највисоко ниво и водејќи грижа за животната средина и околина Програма за киподобрување за Бетонската база и Сепарација Голец Транс согласно Закон за животна средина (Службен весник на Р.М. бр. 53/2005) и Директивата за Советот од 24 Септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/ЕС ја предлага следната програма за подобрување:

Активност  1:	Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина

Активност  2:	Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот - Да се превземе активност на зазеленување за спречување на емисија на бучава и цврсти честички

Активност  3: 	Бетонирање на дел од површина на бетонската база и сепарацијата, така што ќе се намали емисијата на прашина во воздухот.

Активност  4:	Заградување на целата површина со жичена ограда.

Активност  5:	Изградба на бетониран таложник кој ќе ги опфаќа отпадните води од сепарацијата, бетонската база како и отпадната вода од местото каде што се мијат возилата и мешалката зна бетон.

Активност  6:	Да се постават Противпожарни Апарати на лесно достапни и видливи места во сите објекти и возила.

Активност  7:	Да зе изгради ТАНКВАНА – резервоар што треба да ја соебере количината на дизел гориво што се наоѓа во резервоарот.

# Менаџмент во однос на заштитата на животната средина

Повеќето од техниките кои што се однесуваат на менаџментот во однос на заштитата на животната средина се детерминираат како “Најдобри достапни техники”. Нивото на детален опис како и природата на стандардите во врска со менаџментот за заштита на животната средина генерално може да се поврзе со природата, размерот и комплексноста на самата инсталација, како и опсегот на влијание кое што го има врз животната средина.

“Најдобрите достапни техники” всушност вршат имплементирање и координирање во согласност со Менаџмент системот за заштита на животната средина (ЕМС) кој што ги вклучува следниве составни делови:

  - дефинирање на политиката која што треба да ја има врвната менаџмент група во однос на инсталацијата. (Посветеноста на врвниот менаџмент се дефинира како предуслов за спроведување на успешна апликација на останатите составни делови од Менаџмент системот за зашита на животната средина).

  - планирање и спроведување на сите потребни постапки

c) имплементација на постапките, при што треба да се обрати внимание на:

I.	структурата и одговорноста

II.   	стекнување на рутина, координација и компетентност

III.   	комуникативност

IV.   	вклучување на вработените во процесот

V.   	документирање

VI.   	ефикасна контрола на процесот

VII.   	програма за одржување на техничката опрема

VIII.   	степен на подготвеност и реакција во итни случаи

IX.   	согласност во однос на безбедноста при координација со                			законите за заштита на животната средина.

d)	проверка на перформансите и превземање на корективни мерки така што се обраќа големо внимание на

I.   	надгледување и мерење

II.    	корективни и превентивни мерки

III.    	одржување на запишаните документи

IV.  	независно внатрешно известување во однос на тоа дали 	менаџмент системот кој што се спроведува со цел да се извршизаштита на животната средина е во согласност со планиранитепрописи и дали е извршено негово правилно имплементирање и почетно дизајнирање.

e)ревидирање на работата на врвниот менаџмент.

# Мерки кои ќе се превземат

Општи мерки

Бетонската база и Сепарација Голец Транс е должна во текот на припремата, работата и престанокот на експлоатацијата да ги исполни следните обврски кои се однесуваат на заштита на животната средина така да:

- не го загрозува здравјето на луѓето и не предизвикува влијание на околината и закана по здравјето на населението во околината;

- ги превзема сите адекватни превентивни мерки со кои го спречува или намалува влијанието врз животната средина;

- избегнува создавање на отпад, а доколку дојде до создавање на отпад го сведува на минимумили врши негова рециклажа, а доколку тоа не  е можно тогаш отпадот го складира на начин на кој нема да има влијание врз околината;

- ефикасно користење на енергетски и природни ресурси

- ги превзиме неопходните мерки за спречување на несреќи и ограничување на нивните последици;

- ги превзима неопходните мерки после престанокот на експлоатација, при кои може да дојде до загадување на животната средина;

- доколку дојде до значајни промени во работата да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање.

Мерки за спречување и минимизирање на емисиите во атмосферата

- Применување на постапки за спречување на ширењето на прашината со следните постапка на оросување т.е наводнување на: материјалот за преработка, на работните површини, депонии и пристапните патишта.

- При големи ветрови да не се извршуваат поголеми активности;

- Да се користи технички исправна механизација;

- Ефикасно одржување на пристапните патишта

- Ограничена брзина на движење на транспортните средства

- Да се извршат и мерења на концентрациите на прашина и други полутанти, доколку се над дозволените граници треба да се превземат и додатни мерки за заштита на животната средина

- Редовно чистење на исталацијата после завршување на производството,

Мерки за спречување и минимизирање на негативното влијание од бучава

- Да се спроведе заштита на работниците со пропишани заштитни средства

Мерки за спречување и минимизирање на негативното влијание врз почвата и тоа:

- Забрането е да се врши поправка, и преточување на гориво надвор од предвиденото плато

- Доколку дојде до протекување на нафта и масло, надвор од предвиденото плато, веднаш да се изврши негово прибирање и посипување со соодветен материјал и отстранување на загадениот слој

Мерки за намалување на потрошувачката на вода

Водата во Бетонска база и Сепарација Голец Транс се користи за миење на мешалката после завршување на производството во бетонската база, како суровина во текот на производството и при процесот на сепарација за миење на агрегатот и фракциите.

- Кај бетонските бази да се води сметка за економично трошење на водата при чистење на инсталацијата т.е со користење на економични дизни и распрскувачи на вода.

Мерки за управување со отпадот

Согласно Законот за управување со отпад (Сл. Весник 68/2004, 71/2004, 107/2007, 102/2008, 143/2008, 82/2009, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 147/2013, 163/2013) создавачот и/или поседувачот е должен отпадот:

- да го селектира

- да го класифицира согласно Листата на отпад

- да ги утврдува карактеристиките на отпадот

- да врши контрола на влијанијата на отпадот врз животната средина

- да го складира отпадот на места предвидени за таа намена

- да го преработува отпадот, а доколку неговата преработка е технички неизводлива и економски неисплатлива, да го предаде на правното и на физичкото лице кое има дозвола за собирање и за транспортирање, преработка, отстранување и/или  извезување на отпадот.

- цврстиот отпад кој се создава во случај на инцидентно протекување на гориво, масло или мазива да се одложи на посебна водонепропусна површина или во посебни контејнери.

- неопасниот отпад кој што се создава воБетонска база Портланд ОПЦсе одлага на места предвидени за таа цел кои сенаоѓаат во кругот на објектот.

Инсталацијата Голец Транс има склучено договор со Претпријатието ДПТТУ Текнометал С.Р.Л ДООЕЛ Струга како овластена организација за собирање и примарна преработка на разни видови отпад (комунален отпад, отпадни масла, амбакажни пакувања од масла, отпадно железо и друг вид на отпад).

# Мерки за управување со ризик во случај на настанување на хаварија, несреќи или вонредни состојби

Заради спречување и отстранување на опасности од пожар, Бетонска база и Сепарација Голец Транс располага со два ПП апарати кои редовно се проверуваат и сервисираат.

Се препорачува Организацијата да продолжи редовно да врши проверка и сервис на ПП апаратите во овластена организација со што ќе се осигура нивната фунционалност и ќе се спречи евентуалното настанување на пожар. ПП апаратите кои се изложени на зголемена влага се сервисираат на секои 6 месеци, додека апаратите кои не се изложени на влага се сервисираат еднаш годишно.

За спречување и отстранување на опасности од несреќни случаеви Бетонска база и Сепарација Голец Транс располага со кутија за Прва помош која редовно ја обновува.

- наведените планирани активности се:

Активност бр.1 Едукација и тренинг обука на сите вработени со цел подигање на свеста на вработените за водење грижа на животната околина

| - Опис Организирање на програми за едукација на сите нивоа, обуки теоретски и практични за вработените кои се непосредни ракувачи и управувачи со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад, со периодична проверка на обученоста како и обуки кои ќе ја подигнат свеста на вработените за водење на грижа за животната околина. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 11.2015 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 12.2015 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата / |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Помали несакани емисии во животната околина и избегнување на можни хаварии. |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во начинот на управување со суровините кои се користат за производство). / |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Присутноста на учесниците | / | Проверка (Статистичка) | Годишно (За секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции,опасен отпад илипотенцијален опасен отпад, веднаш да се спроведе постапката за едукација) |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Запис од спроведените активности - тема и содржина на обуката - список на присутни учесници - заклучоци Известување Годишно (или веднаш, после секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад) |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 13.200,00 денари |  |  |  |

Активност бр.2   Намалување на негативниот визуелен ефект на животната средина и физичко уредување на просторот - Да се превземе активност на зазеленување за спречување на емисија на бучава и цврсти честички

| Опис Да се превземе активност на зазеленување за спречување на емисија на бучава и цврсти честички. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 11.2015 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 04.2016 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Значително влијание |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Незначително влијание |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) Намалување на бучвата и намалување на емисии од прашина |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Известување Годишно |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 25.000,00 денари |  |  |  |

Активност бр.3   Бетонирање на дел од површина на бетонската база и сепарацијата, така што ќе се намали емисијата на прашина во воздухот.

| Опис Бетонирање на дел од површина на бетонската база и сепарацијата, така што ќе се намали емисијата на прашина во воздухот. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 12.2015 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 04.2016 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Значително влијание |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Незначително влијание |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во потрошувачката на енергија, вода и суровина) / |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Известување Годишно |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 25.000,00 денари |  |  |  |

Активност бр.4 Заградување на целата површина со жичена ограда.

| 1. Опис Поставување на жичана ограда на веќе поставениот бетонски ѕид. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2015 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 03.2016 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата / |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Помали несакани емисии во животната околина и избегнување на можни хаварии. |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во начинот на управување со суровините кои се користат за производство). / |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Присутноста на учесниците | / | Проверка (Статистичка) | Годишно (За секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции,опасен отпад илипотенцијален опасен отпад, веднаш да се спроведе постапката за едукација) |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Запис од спроведените активности - тема и содржина на обуката - список на присутни учесници - заклучоци Известување Годишно (или веднаш, после секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад) |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 25.000,00 денари |  |  |  |

Активност  5:	Изградба на бетониран таложник кој ќе ги опфаќа отпадните води од сепарацијата, бетонската база како и отпадната вода од местото каде што се мијат возилата и мешалката за бетон.

| 1. Опис Да се изгради бетониран таложник на локација на која ќе се опфатат отпадните води од сепарацијата, бетонската база и отпадната вода од миењето на возилата и мешалката за бетон. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 11.2015 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 05.2016 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата / |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Помали несакани емисии во животната околина и избегнување на можни хаварии. |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во начинот на управување со суровините кои се користат за производство). / |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Присутноста на учесниците | / | Проверка (Статистичка) | Годишно (За секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции,опасен отпад илипотенцијален опасен отпад, веднаш да се спроведе постапката за едукација) |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Запис од спроведените активности - тема и содржина на обуката - список на присутни учесници - заклучоци Известување Годишно (или веднаш, после секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад) |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 91.500,00 денари |  |  |  |

Активност  6:	Да се постават Противпожарни Апарати на лесно достапни и видливи места во сите објекти и возила.

| 1. Опис |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 10.2015 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 01.2016 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата / |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Помали несакани емисии во животната околина и избегнување на можни хаварии. |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во начинот на управување со суровините кои се користат за производство). / |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Присутноста на учесниците | / | Проверка (Статистичка) | Годишно (За секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции,опасен отпад илипотенцијален опасен отпад, веднаш да се спроведе постапката за едукација) |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Запис од спроведените активности - тема и содржина на обуката - список на присутни учесници - заклучоци Известување Годишно (или веднаш, после секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад) |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 40.000,00 денари |  |  |  |

Активност  7:	Да зе изгради ТАНКВАНА – резервоар што треба да ја соебере количината на дизел гориво што се наоѓа во резервоарот.

| 1. Опис |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Предвидена дата на почеток на реализацијата 11.2015 |  |  |  |
| 3.Предвидена дата на завршување на активноста 05.2016 |  |  |  |
| 4. Вредност на емисиите до и за време на реализацијата / |  |  |  |
| 5.Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Помали несакани емисии во животната околина и избегнување на можни хаварии. |  |  |  |
| 6. Влијание врз ефикасноста (Промена во начинот на управување со суровините кои се користат за производство). / |  |  |  |
| 7. Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| Присутноста на учесниците | / | Проверка (Статистичка) | Годишно (За секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции,опасен отпад илипотенцијален опасен отпад, веднаш да се спроведе постапката за едукација) |
| 8. Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) Запис од спроведените активности - тема и содржина на обуката - список на присутни учесници - заклучоци Известување Годишно (или веднаш, после секоја промена во постапките за ракување со опасни супстанции, опасен отпад или потенцијален отпад) |  |  |  |
| 9. Вредност на инвестицијата 65.000,00 денари |  |  |  |