OPERATIVEN PLAN

XI Оперативен план

Во Прилогот XI од Барањето за добивање на А дозвола за усогласување со оперативен план прикажан е оперативниот план со активности.

Во продолжение на овој документ прикажана е новата активност која треба да се реализира во ПЦ Хемија, козметика, билка, Програм Хемија, Локација Ѓорче Петров.

Активност бр. 1 Користење на подземна вода за технолшки потреби

| - Опис: Користење на подземна бунарска вода за технолошки потреби. За таа цел потребно е да се добие Дозвола за користење на подземна вода од Министерството за животна средина и просторно планирање (постапката е во тек) и потребно е да се инсталира Систем за прочистување на вода (се планира набавка на опремата, по добивање на Дозволата) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Предвидена дата на почеток на реализацијата Февруари 2013 год. |  |  |  |
| - Предвидена дата на завршување на активноста Март 2014 год. |  |  |  |
| - Вредност на емисиите до и за време на реализацијата Нема емисија |  |  |  |
| - Вредности на емисиите по реализација на активноста (Услови) Нема емисија, активноста е од економско техники карактер – заштеда на енергија, вода и суровина). |  |  |  |
| - Влијание врз ефикасноста (Промени во потрошувачката на енергија, вода и суровини) Целосно заменување на користење на вода од јавен водовод со бунарска вода. Врз основа на направената анализа на потрошувачката на вода на локалитетот на Алкалоид АД во Ѓорче Пертов, за потребите на Хемија, Козметика и Фармација се очекува заштеда на трошоци од околу 70%. Со вклучување на инвестиција за набавка на опрема за прочистување на водата, се очекува враќањето на инвестицијата за 30 месеци. |  |  |  |
| - Мониторинг |  |  |  |
| Параметар | Медиум | Метода | Зачестеност |
| - | - | - | - |
| - Извештаи од мониторингот (Опишете ја содржината на извештајот и предложете фреквенција на известување) |  |  |  |
| - Вредност на инвестицијата 130.000 ЕУР |  |  |  |

Aktivnost br. 2 Rekonstrukcija na Magacin za zapalivi te~nosti

( surovini i gotov proizvod )

| - Opis Rekonstrukcija na Magacin za zapallivi tecnosti ( surovini i gotov proizvod ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata 2012 god. |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 2013 god |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Nema emisija |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Nema emisija, aktivnosta e od preventiven karakter |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) Nema |  |  |  |
| Monitoring Ne e potreben monitoring, aktivnosta e od preventiven karakter |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata 2000 E |  |  |  |

Aktivnost br. 3 Izrabotka i servisirawe na tenkvanite za skladirawe te~nosti

( surovini i gotov proizvod )

| - Opis Rekonstrukcija na 4 tаnkvani ( HCL, HNO3, H2SO4, CH3COOH) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata 2013 |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 2014 za HCL i HNO3 |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Nema emisija |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Nema emisija, aktivnosta e od preventiven karakter |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) Nema |  |  |  |
| Monitoring Ne e potreben monitoring, aktivnosta e od preventiven karakter |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata 40 000 E |  |  |  |

Aktivnost br. 4 Postavuvawe na filtri na ispustite od kotlarata

| - Opis Postavuvawe na filtri na ispustite od kotlarata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata 2014 god |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 2014 god. |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vo granici na MDK |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namalena emisija vo dozvoleni granici |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) Nema |  |  |  |
| 7.0. Monitoring Da, Od strana na akreditirana i ovlastena laboratorija |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| Jaglerod monoksid (CO) | Vozduh | МКС ISO12 039: 2008 | najmalku edna{ godi{no |
| Sulfur dvooksid (SO2) | Vozduh | МКС ISO 7935:2008 | najmalku edna{ godi{no |
| Azotni oksidi (NOx) | Vozduh | МКС ISO 10849 :2008 | najmalku edna{ godi{no |
| Pra{ina | Vozduh | МКС ISO 9096:2008 | najmalku edna{ godi{no |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata 60 000 E |  |  |  |

Aktivnost br. 5   Rekonstrukcija na pro~istitelna stanica

| - Opis Rekonstrukcija na pro~istitelnata stanica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata Oktomvri 2013 god |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta April 2014 год. |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vo granici na MKD |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Намалени емисии, вo granici na MKD |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) Ima |  |  |  |
| Monitoring - Има |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata 40 000 E |  |  |  |

Aktivnost br. 6   Rekonstrukcija na privremenoto mesto za deponirawe na otpad

| - Opis Rekonstrukcija i izgradba na natstre{nici |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata Oktomvri 2013 god . |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta April 2014 god. |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Spored tabela |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Vo granici na MKD |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) Ima |  |  |  |
| Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata 15 000 E |  |  |  |

Aktivnost br. 7  Koristewe na podzemni vodi za toplinska pumpa

| - Opis Izrabotka na elaborat, nabavka mna oprema i instalirawe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Predvidena data na po~etok na realizacijata Oktomvri 2013 god. |  |  |  |
| - Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta April 2015 god. |  |  |  |
| - Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata nema |  |  |  |
| - Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) nema |  |  |  |
| - Vlijanie vrz efikasnosta (Promeni vo potro{uva~kata na energija, voda i surovini) Naмалување на elектрична energija i mazut |  |  |  |
| Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| - Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) |  |  |  |
| - Vrednost na investicijata 300 000 E |  |  |  |