Prilog XII

OPERATIVEN PLAN

Sodr`ina

XII.1 Obem	3

XII.2 Voved	3

XII.3 Merki, fazni re{enija i rokovi za postignuvawe na uslovite za dobivawe integrirana ekolo{ka dozvola	4

XII.3.1 Namaluvawe na emisija vo vozduh	4

XII.3.2 Podobruvawe na energetska efikasnost	4

XII.3.3 Monitoring na emisii na respirabilna pra{ina, bu~ava i vibracii	4

XII.3.4 Unapreduvawe na proizvodstvoto	5

XII.4 Raspored za realizacija na planot, po oddelni fazi	5

XII.4.1 Namaluvawe na emisija vo vozduh	5

XII.4.2 Podobruvawe na energetska efikasnost	5

XII.4.3 Monitoring na emisii na respirabilna pra{ina, bu~ava i vibracii	5

XII.4.4 Unapreduvawe na proizvodstvoto	6

XII.5 Monitoring i na~in na izvestuvawe;	6

XII.6 Prikaz na finansiskite sredstva potrebni za realizacija na sekoja od fazite na operativniot plan	7

XII.7 Vrednostite na emisiite za vreme na realizacija na oddelnite fazi na planot;	7

### XII.1 Obem

Kamenolomot „Dobarski `eden" podnesuva barawe za dozvola za usoglasuvawe so operativen plan do Lokalnata samouprava - @elino i spored sodr`inata na formularot na baraweto treba da dostavi Predlog-operativen plan za podobruvawe na ekolo{kite performansi na instalacijata i pribli`uvawe kon performansite na najdobrite dostapni tehniki vo vrska so emisiite vo vozduh, voda i po~va.

Operativniot plan e napraven spored barawata na zakonot za `ivotna sredina i pravilnikot za postapkata za dobivawe dozvola za usoglasuvawe so operativen plan. Pri prezentacijata na planot, aktivnosti za negovata realizacija i finansiskite sredstva neophodni za toa, koristen e formularot (Obrazec 3 od pravilnikot) za operativen plan.

### XII.2 Voved

Kamenolomot „Dobarski `eden " planira da gi reducira site emisii vo vozduh, voda i po~va i so toa da dade pridones za za~uvuvawe i unapreduvawe na `ivotnata sredina. Vo po~etokot }e se kompletiraat site zapo~nati aktivnosti spored Glavniot rudarski proekt koj firmata go ima izraboteno. Sega{nite sopstvenici na firmata ja imaat nasledeno sostojbata so merki za `ivotna sredina spored toga{nite zakoni, normi i propisi.

Vo razvojniot plan na firmata se planira voveduvawe na koncept za po~isto proizvodstvo kade {to pristapot na re{avaweto na problemite e poinakov i }e se deluva na izvorot na zagaduvawe so primena na novi tehniki, minimizacija i upotreba na otpadot.

Energetskata efikasnost }e se re{i so modernizacija na regulacijata na edlektromotorite ~ija potro{uva~ka e glavna i najgolema stavka vo proizvodnite tro{oci. So namaluvawe na potro{uva~kata na elektri~na energija }e se dade pridones vo globalnoto namaluvawe na zagaduvawe na vozduhot preku za{tedi pri proizvodstvo na elektri~na energija od fosilni goriva.

Site aktivnosti po fazi se taka planirani da ne predizvikaat zgolemeni vlijanija vrz `ivotnata sredina, zgolemeni tro{oci na surovini i energija. Pripremite i adaptaciite }e bidat taka isplanirani da ne predizvikaat zastoj na proizvodniot proces. Edinstveno }e se zapira koga toa e neophodno i vo isto vrme }e se izvedat nekoi popravki koi se predvideni so planot za redovno odr`uvawe.

### XII.3 Merki, fazni re{enija i rokovi za postignuvawe na uslovite za dobivawe integrirana ekolo{ka dozvola

### XII.3.1 Namaluvawe na emisija vo vozduh

Asfaltirawe na vnatre{nata patna mre`a i platoto za gotovi proizvodi zaradi prevencija od raznesuvawe na pra{inata od transportnite sredstva nadvor od lokacijata

Instalirawe na rasprskuva~i za voda na kriti~nite to~ki zaradi prevencija od pra{ina od otvoren prostor

Po{umuvawe i zazelenuvawe na povr{ini na samata lokacija zaradi prevencija od respirabilna pra{ina.

### XII.3.2 Podobruvawe na energetska efikasnost

Vgraduvawe na kondenzatorski baterii i maksigraf

Vgraduvawe na elektronska regulacija na brzina na motori

### XII.3.3 Monitoring na emisii na respirabilna pra{ina, bu~ava i vibracii

Zaradi ispolnuvawe na barawata za monitoring na emisiite na pra{ina, bu~ava i vibracii od aktivnostite vo kamenolomot, predviden e monitoring na respirabilna pra{ina, bu~ava i vibracii na mestata opredeleni vo Predlo`eniot monitoring i mestata za zemawe na primeroci vo Poglavjeto XI

### XII.3.4 Unapreduvawe na proizvodstvoto

Proekt za instalirawe na centralen sistem za otpra{uvawe od tehnolo{kite linii za drobewe na varovnik i ikoristuvawe na pra{inata kako proizvod so ekonomska vrednost

Fizibiliti studija za pro{iruvawe na proizvodstvoto so novi proizvodi so pogolema komercijalna vrednost.

### XII.4 Raspored za realizacija na planot, po oddelni fazi

### XII.4.1 Namaluvawe na emisija vo vozduh

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Asfaltirawe na vnatre{nata patna mre`a i platoto za gotovi proizvodi zaradi prevencija od raznesuvawe na pra{inata od transportnite sredstva nadvor od lokacijata | 2012 |
|  | Instalirawe na rasprskuva~i za voda na kriti~nite to~ki zaradi prevencija od pra{ina od otvoren prostor | 2008 |
|  | Po{umuvawe i zazelenuvawe na povr{ini na samata lokacija zaradi prevencija od respirabilna pra{ina. | 2008 |

### XII.4.2 Podobruvawe na energetska efikasnost

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Vgraduvawe na kondenzatorski baterii | 2011 |
|  | Vgraduvawe na elektronska regulacija na brzina na motori | 2011 |

### XII.4.3 Monitoring na emisii na respirabilna pra{ina, bu~ava i vibracii

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Voveduvawe na monitoring na emisii na respirabilna pra{ina, bu~ava i vibracii. | 2008 |

### XII.4.4 Unapreduvawe na proizvodstvoto

| Red br. | Aktivnost | Vreme na realizacija: |
| --- | --- | --- |
|  | Proekt za instalirawe na centralen sistem za otpra{uvawe od tehnolo{kite linii za drobewe na varovnik i ikoristuvawe na pra{inata kako proizvod so ekonomska vrednost | 2013 |
|  | Fizibiliti studija za pro{iruvawe na proizvodstvoto so novi proizvodi so pogolema komercijalna vrednost. | 2012 |

### XII.5 Monitoring i na~in na izvestuvawe;

- Kamenolomot „Dobarski `eden" }e go kontrolira realiziraweto na sekoja merka za unapreduvawe na `ivotnata sredina i preku liceto nadle`no za `ivotnata sredina }e ja izvestuva lokalnata samouprava.

- Izvestuvaweto }e se vr{i so pi{an izve{taj i telefonsko javuvawe do nadle`niot organ vo lokalnata samouprava.

- Monitoringot na vlijanijata za `ivotnata sredina }e se vr{i spored programata i planot za monitoring i merewa na kamenolomot „Dobarski `eden".  Merewata za merlivite parametri (emisija vo vozduh i sl.) }e se vr{i  na lice mesto i vo laboratorija na specijalizirana firma, a nemerlivite }e se kontroliraat vizuelno ili }e se vr{i procenka spored priznati metodi.

- Dokumentite so rezultatite od izvr{enite merewa }e gi ~uva rakovoditelot na proizvodstvoto. Istite }e bidat dostapni za inspekciskite slu`bi.

### XII.6 Prikaz na finansiskite sredstva potrebni za realizacija na sekoja od fazite na operativniot plan

| Br. | Aktivnost | Vrdnost (Eur) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Namaluvawe na emisija vo vozduh | 18.000 |
| 4.2 | Podobruvawe na energetska efikasnost | 22.000 |
| 4.3 | Voveduvawe na monitoring na emisii na pra{ina, bu~ava i vibracii | 1.000 |
| 4.4 | Unapreduvawe na proizvodstvoto | 12.000 |
| VKUPNO: |  | 62.000 |

### XII.7 Vrednostite na emisiite za vreme na realizacija na oddelnite fazi na planot;

Pri zamena na starata oprema so nova se planira postrojkata da ne raboti i ne se o~ekuva nadminuvawe na dozvolenite na vrednosti na emisii vo vozduh, zgolemuvawe na potro{uva~kata na surovini i energija.

Za 							        Za

Kamenolom „Dobarski `eden”			        Op{tina @elino

upravitel			                                    Gradona~alnik

_____________________				______________________