XI   OPERATIVEN  PLAN

SODR@INA

XI.1	Voved.....................................................................................................................2

XI.2	Zakonski propisi i regulativi......................................................................3

XI.3	Operativen plan.................................................................................................4

Prilog XI

Operativen plan na "Granit" AD Skopje

Aktivnost  1: Edukacija i trening obuka na site vraboteni so cel podigawe na

svesta na vrabotenite za vodewe gri`a na `ivotnata okolina

Aktivnost 2: Implementirawe na Sistemot za upravuvawe so za{tita na 				        `ivotnata sredina ISO 14001:2004 i Sistemot za za{tita na 			        zdravjeto i bezbednosta na personalot  OHSAS 18001.

Aktivnost 3:  Redukcija na emisii na pra{ina

Aktivnost  4:  Namaluvawe na potro{uva~ka na voda

Aktivnost 5:  Namaluvawe na mo`nost za istekuvawa i emiisii vo po~vata

Aktivnost 6  Namaluvawe na negativen vizuelen efekt na `ivotna

sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot

Aktivnost 7:  Namaluvawe na negativen vizuelen efekt na `ivotna

sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot

XI .   OPERATIVEN  PLAN

- Voved

Izveduvaweto na aktivnostite vo ramkite  na instalacijata "Granit" AD Skopje e vo nasoka na postojano podobruvawe na tehnolo{kiot proces preku usovr{uvawe na opremata so koja {to raboti, kako i so postojano vodewe na gri`a za `ivotnata sredina.

So cel potpolno usovr{uvawe, pogolemo iskoristuvawe na postoe~kite kapaciteti, pritoa odr`uvaj}i go postojano kvalitetot na svoite proizvodi na najvisoko nivo i vodej}i gri`a za `ivotnata sredina i okolina "Granit" AD Skopje izdvojuva i  del od svojot buxet za vlo`uvawe vo za{tita na vrabotenite i za{tita na `ivotnata sredina.

So dosega{nata rabota  "Granit" AD Skopje poka`uva  deka se stremi da ja so~uva `ivotnata okolina.

"Granit" AD Skopje sekoga{ se stremi kon najnovite dostignuvawa na poleto na i  zatoa gi poso~uva idnite ~ekori vo odnos na za~uvuvawe na `ivotnata sredina. Preku namaluvawe na potro{uva~kata na surovini, energija, namaluvawe na emisiite na {tetni materii vo `ivotnata okolina. So pravilno skladirawe, tretman i obrabotka na otpadni materii, kako i otpadite koi se sozdavaat vo ramkite na instalacijata da se dade doprines kon za~uvuvawe na `ivotnata okolina , a taa e edna, nezamenliva i op{ta za site lu|e.

Na krajot na godinata od strana na najvisokoto rakovodstvo se podgotvuva Plan za investirawe so cel da se  modernizira  instalacijata so posovremeni, posofisticirani  solucii i sistemi kako i rekonstrukcija i renovirawe na delovi na ve}e postoe~kata oprema i  kapaciteti.

Vo svoite prioriteti  "Granit" AD Skopje saka da vovede i  usvoi strategija za upravuvawe so otpadot. Realizacijata na toj plan prakti~no }e rezultira so zgolemuvawe na gri`ata kon site aspekti  na `ivotnata sredina kako i promovirawe na po~isto proizvodstvo.

- Zakonski propisi i regulativi

Kako  rezultat  na  dejnostite  koi  {to  se  izvr{uvaat  vo  ramkite  na instalacijata,  a   se   so  cel  spre~uvawe  ili  onamu kade  {to  e  vozmo`no   namaluvawe  na  emisiite  vo  vozduh  ,  voda   ili po~va  a  so  toa  i   postignuvawe  na   visoko  nivo  na   za{tita  na `ivotnata  sredina  vo  celina ,  vo  soglasnost  so  Direktivata  za integrirano  spre~uvawe  i  kontrola   na zagaduvaweto  96/61/ES  kako  i Zakonot  za  upravuvawe  so   otpadot  (Slu`ben vesnik na Republika Makedonija broj 68/2004) "Granit" AD Skopje o~ekuva da go dade svojot pridones kon za~uvuvawe na `ivotnata sredina.

- OPERATIVEN PLAN

So cel potpolno usovr{uvawe, pogolemo iskoristuvawe na postoe~kite kapaciteti, pritoa odr`uvaj}i go postojano kvalitetot na svoite proizvodi na najvisoko nivo i vodej}i gri`a za `ivotnata sredina i okolina "Granit" AD Skopje soglasno Zakon za `ivotna sredina objaven vo Slu`ben vesnik 53 vo 2005 i Direktivata za Sovetot od 24 Septemvri 1996 godina za integrirano spre~uvawe i za kontrola na zagaduvaweto 96/61/ES go predlaga sledniot:

OPERATIVEN PLAN:

- Edukacija i trening obuka na site vraboteni so cel podigawe na svesta na vrabotenite za vodewe gri`a na `ivotnata okolina

- Redukcija na emisii na pra{ina

- Namaluvawe na potro{uva~kata na surovini

- Namaluvawe na potro{uva~ka  na energii

- Namaluvawe na potro{uva~kata na voda

- Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt na `ivotnata sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot

- Da se prevzeme aktivnost na sadewe na zelen pojas na grani~nite zoni na pogonite za spre~uvawe na emisija na bu~ava i cvrsti ~esti~ki

NAPOMENA: Operativniot plan va`i za site Organizaciski edinici so koi upravuva "Granit" AD Skopje.

- OE 01 Gradili{te Bitola

- OE 02 Gradili{te Negotino

- OE 03 Gradili{te Ohrid

- OE 09 Gradili{te Skopje

- OE 11 Gradili{te Del~evo

3.1 	Menaxment vo odnos na za{titata na `ivotnata sredina

Pove}eto od tehnikite koi {to se odnesuvaat na menaxmentot vo odnos na za{titata na `ivotnata sredina se determiniraat kako “Najdobri dostapni tehniki”. Nivoto na detalen opis kako i prirodata na standardite vo vrska so menaxmentot za za{tita na `ivotnata sredina generalno mo`e da se povrze so prirodata, razmerot i kompleksnosta na samata instalacija, kako i opsegot na vlijanie koe {to go ima vrz `ivotnata sredina.

“Najdobrite dostapni tehniki” vsu{nost vr{at implementirawe i koordinirawe vo soglasnost so Menaxment sistemot za za{tita na `ivotnata sredina (EMS) koj {to gi vklu~uva slednive sostavni delovi:

  - definirawe na politikata koja {to treba da ja ima vrvnata menaxment grupa vo odnos na instalacijata. (Posvetenosta na vrvniot menaxment se definira kako preduslov za sproveduvawe na uspe{na aplikacija na ostanatite sostavni delovi od Menaxment sistemot za za{ita na `ivotnata sredina).

  - planirawe i sproveduvawe na site potrebni postapki

v) implementacija na postapkite, pri {to treba da se obrati vnimanie na:

I.	strukturata i odgovornosta

II.   	steknuvawe na rutina, koordinacija i kompetentnost

III.   	komunikativnost

IV.   	vklu~uvawe na vrabotenite vo procesot

V.   	dokumentirawe

VI.   	efikasna kontrola na procesot

VII.   	programa za odr`uvawe na tehni~kata oprema

VIII.   	stepen na podgotvenost i reakcija vo itni slu~ai

IX.   	soglasnost vo odnos na bezbednosta pri koordinacija so                		    	zakonite za za{tita na `ivotnata sredina.

g)	proverka na performansite i prevzemawe na korektivni merki taka {to se obra}a golemo vnimanie na

I.   	nadgleduvawe i merewe

II.    	korektivni i preventivni merki

III.    	odr`uvawe na zapi{anite dokumenti

IV.  	nezavisno vnatre{no izvestuvawe vo odnos na toa dali 				menaxment sistemot koj {to se sproveduva so cel da se izvr{i 			za{tita na `ivotnata sredina e vo soglasnost so planiranite 			propisi, i dali e izvr{eno negovo pravilno implementirawe i 			po~etno dizajnirawe.

d)	revidirawe na rabotata na vrvniot menaxment.

1.	Merki koi }e se prevzemat:

- Organizirawe na programi za edukacija na site nivoa, obuki teoretski i prakti~ni za vrabotenite na "Granit" AD Skopje. Celta na obukite koi }e se organiziraat vo instalacijata "Granit" AD Skopje e podigawe na svesta na vrabotenite za vodewe na gri`a za `ivotnata okolina.

- Edna od aktivnostite na instalacijata "Granit" AD Skopje e implementiraweto na Sistemot za upravuvawe so `ivotnata sredina, soglasno standardot ISO 14001 i implementirawe na Sistemot za za{tita na zdravjeto i bezbednost na vrabotenite soglasno OHSAS 18001.

3.2	Redukcija na emisii na pra{ina

Vo ovoj del se vklu~eni operaciite kade {to imame pogolema koncentracija na pra{ina kako {to se: operaciite pri priprema na surovinata, su{ewe na surovinata, me{awe na surovinata itn.

1.	Merki koi }e se prevzemat za namaluvawe na pra{inata se slednite:

- redovno ~istewe na istalacijata posle zavr{uvawe na proizvodstvoto,

- redovno prskawe na instalaciite za namaluvawe na pra{inata,

- redovno ~istewe na talo`nicite,

- redovna kontrola na sistemot za otpra{uvawe, koj e del od instalaciite.

  - Potro{uva~ka na surovina

- Tehniki  koi se odnesuvaat na redukcija na potro{uva~kata na

surovina

  - koristewe na aditivi-polnila so koi se namaluva potro{uva~kata na

surovini, no istovremeno se zadr`uvaat Fizi~ko-hemiskite svojstva

na nivo koe e neophodno za odredena primena na proizvodite

II.   so iskoristuvawe na pra{inata od sistemot za otpra{uvawe }e se namali

potro{uva~kata na surovina.

1.	Merki koi }e se prevzemat za namaluvawe na potro{uva~kata na surovina:

- vo asfaltnite bazi pra{inata od surovinata koja se v{mukuva so sitemot na otpra{uvawe, del od nea povtorno se upotrebuva vo proizvodstvo na asfaltot,

- vo betonskite bazi so povtorna upotreba (zavisno od namenata i vremetraeweto) na talogot od talo`nicite, dobivame za{teda na surovina.

3.4	       Energetskata potro{uva~ka

1.	Tehniki koi {to se odnesuvaat na redukcija na potro{uva~kata 	na energija:

  - podobruvawe na dizajnot na asfaltnite i betonskite bazi .

II.	redovna kontrola na ispravnosta na brenerite.

III.	zamena na te~no gorivo - mazut so gasno gorivo - priroden gas ili druga 	obnovliv izvor na energija (biodizel).

IV.	vnimatelen izbor na gorivo , upotrebata  na mazut so % S do 1 %,   vo pravec 	na   namaluvawe na emisija na SO2 ,  se smeta za NDT

2.	Merki koi "Granit" AD Skopje }e gi prevzeme za da postigne redukcija na potro{uva~kata na energija.

a)  redovna kontrola na ispravnosta na brenerite.

b) zamena na te~no gorivo - mazut so gasno gorivo - priroden gas ili drug obnovliv

izvor na energija (biodizel).

v) vnimatelen izbor na gorivo , upotrebata  na mazut so % S do 1 %,   vo pravec na

namaluvawe na emisija na SO2 ,  se smeta za NDT

3.5	Namaluvawe na potro{uva~kata na voda

Vodata vo"Granit" AD Skopje se koristi za miewe na instalacijata posle zavr{uvawe na proizvodstvoto vo betonskite bazi, za vodeno otpra{uvawe kaj asfaltnite bazi i kako surovina vo tekot na proizvodstvoto . Kako NDT se smeta povtornoto iskoristuvawe na vodata posle nejzino tretirawe vo talo`incite.

1.	Merka koja }e se prevzeme za namaluvawe na potro{uva~kata na voda e:

- Da se napravi zatvoren sistem na povtorno koristewe na vodata posle nejzino tretirawe posle talo`nicite kaj asfaltnite bazi .

- Kaj betonskite bazi da se vodi smetka za ekonomi~no tro{ewe na vodata pri ~istewe na instalacijata t.e so koristewe na ekonomi~ni dizni i rasprskuva~i na voda.

3.6	Namaluvawe na negativniot vizuelen efekt na `ivotnata 	sredina

- Betonirawe na celata povr{ina na instalaciite, so ovaa merka se dobiva podobruvawe na vizuelniot efekt na `ivotnata sredina, mo`nost za podobro ~istewe na instalacijata (namaluvawe na pra{inata).

- Da se prevzeme aktivnost na sadewe na zelen pojas na grani~nite zoni na pogonite za spre~uvawe na emisija na bu~ava i cvrsti ~esti~ki.

3.7 		Sigurnosno obezbeduvawe od nesakano istekuvawe na te~ni 			goriva od rezervoari

Da se namali opasnosta od istekuvawe na te~nite goriva a so toa i da se namali opasnosta od nesakano zagaduvawe na po~vata, povr{inskite ili podzemnite vodi, i sekako da se namali opasnosta od mo`nosta da dojde do zapaluvawe na gorivata, treba da se ogradi prostorot okolu rezervoarite za mazut i nafta, da se izbetonira podlogata i okolu niv da se podigne  betonski zid. So ovaa za{tita }e mo`e da se opfati bezbednosno odredena koli~ina,  dokolku dojde do nesakano istekuvawe na te~nite goriva poradi neispravnost(defekt) na ventil,propu{tawe na var na samite rezervoari ili napuknuvawe na rezervoarot

Merka koja }e se prevzeme za obezbeduvawe od nesakano istekuvawe na te~ni goriva od rezeroari:

Betonirawe, ograduvawe na site rezervoari za bitumen, mazut i nafta {to se del od instalaciite so {to }e se spre~i bilo kakvo istekuvawe i zagaduvawe na po~vata i opasnost od po`ar.

- Vo prilog XI se dadeni Operativnite planovi za gore navedenite planirani aktivnosti:

Aktivnost br.1   Edukacija i trening obuka na site vraboteni so cel

podigawe na svesta na vrabotenite za vodewe gri`a na `ivotnata okolina

| - Opis Organizirawe na programi za edukacija na site nivoa, obuki teoretski i prakti~ni za vrabotenite koi se neposredni rakuva~i i upravuva~i so opasni supstancii, opasen otpad ili potencijalen otpad, so periodi~na proverka na obu~enosta kako i obuki koi }e ja podignat svesta na vrabotenite za vodewe na gri`a za `ivotnata okolina. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 10.2007 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 12.2008 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata / |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Pomali nesakani emisii vo `ivotnata okolina i izbegnuvawe na mo`ni havarii. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo na~inot na upravuvawe so surovinite koi se koristat za proizvodstvo na beton i asfalt). / |  |  |  |
| 7. Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| Prisutnosta na u~esnicite | / | Proverka (Statisti~ka) | Godi{no (Za sekoja promena vo postapkite za rakuvawe so opasni supstancii,opasen otpad ili potencijalen opasen otpad, vedna{ da se sprovede postapkata za edukacija) |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Zapis od sprovedenite aktivnosti - tema i sodr`ina na obukata - spisok na prisutni u~esnici - zaklu~oci Izvestuvawe Godi{no (ili vedna{, posle sekoja promena vo postapkite za rakuvawe so opasni supstancii, opasen otpad ili potencijalen otpad) |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 5000 Eur |  |  |  |

Aktivnost br.2   Implementirawe na Sistemot za upravuvawe so za{tita na `ivotnata sredina ISO 14001:2004 i Sistemot za za{tita na zdravjeto i bezbednosta na personalot  OHSAS 18001.

| 1.Opis Implementirawe na Sistemot za upravuvawe so za{tita na `ivotnata sredina i Sistemot za za{tita na zdravjeto i bezbednos na personalot na "Granit" AD Skopje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.2008 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 01.2009 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata / |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Pomali nesakani emisii vo `ivotnata okolina i izbegnuvawe na mo`ni havarii. |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo na~inot na upravuvawe so surovinite koi se koristat za proizvodstvo na beton i asfalt). / |  |  |  |
| 7. Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| Interni i redovni proverki | / | Izveduvawe na internata proverka po barawata na standardot ISO 19011 | Na sekoi {est meseci (Za sekoja promena vo postapkite za rakuvawe so opasni supstancii,opasen otpad ili potencijalen opasen otpad, vedna{ da se sprovede postapkata za interna proverka) |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Zapis od sprovedenite aktivnosti - Izve{taj za interna ili redovna proverka - Preventivni i Korektivni merki - Efekti od primenetite Preventivni i Korektivni merki Izvestuvawe dva pati godi{no. |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 40.000 Eur |  |  |  |

Aktivnost br.3    Redukcija na emisii na pra{ina

| Rekonstrukcija na talo`nicite vo site Asfaltni i betonski bazi so koi upravuva "Granit" AD Skopje. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 2009 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 2011 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Vo granici |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Namalena emisija na pra{ina |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Namaluvawe na emisijata na pra{ina i potro{uva~kata na surovina |  |  |  |
| 7. Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| Koli~ina | Pra{ina | Ot~ituvawe | Kvartalno |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Sledewe na namaluvawe na emisiite na pra{ina i potro{uva~kata na surovinata Izvestuvawe dvapati godi{no |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 10.000 Evra |  |  |  |

Aktivnost br.4  Namaluvawe na potro{uva~ka na voda

| Opis Instalirawe na sistem na povtorno iskoristuvawe na otpadnata voda od sistemot na vodeno otpra{uvawe vo asfaltnite bazi. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 01.2009 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 01.2010 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Zna~itelno vlijanie |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Nezna~itelno vlijanie |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Namaluvawe na potro{uva~kata na voda |  |  |  |
| 7. Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| Koli~ini | Voda | Ot~ituvawe | Godi{no |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izvestuvawe Godi{no |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 10.000 Evra |  |  |  |

Aktivnost br.5  Namaluvawe na mo`nost za istekuvawa i emiisii vo po~vata

| Opis Betonirawe, ograduvawe na site rezervoari za bitumen, mazut i nafta {to se del od instalaciite so {to }e se spre~i bilo kakvo istekuvawe i zagaduvawe na po~vata i opasnost od po`ar. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 06.2008 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 06.2009 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Zna~itelno vlijanie |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Nezna~itelno vlijanie |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija , voda i surovina) Namaluvawe na emisii i zagaduvawe na po~vata |  |  |  |
| 7. Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| Analiza na po~va | Po~va |  | Godi{no |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izvestuvawe Godi{no |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 20000 Evra |  |  |  |

Aktivnost br.6  Namaluvawe na negativen vizuelen efekt na `ivotna

sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot

| Opis Da se prevzeme aktivnost na sadewe na zelen pojas na grani~nite zoni na pogonite za spre~uvawe na emisija na bu~ava i cvrsti ~esti~ki |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 12.2007 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 12.2008 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Zna~itelno vlijanie |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Nezna~itelno vlijanie |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija, voda i surovina) Namaluvawe na bu~vata i namaluvawe na emisii od pra{ina |  |  |  |
| 7. Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izvestuvawe Godi{no |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 5000 Evra |  |  |  |

Aktivnost br.7  Namaluvawe na negativen vizuelen efekt na `ivotna

sredina i fizi~ko ureduvawe na prostorot

| Opis - Betonirawe na celata povr{ina na instalaciite za proizvodstvo na asfalt ili beton, so ovaa merka se dobiva podobruvawe na vizuelniot efekt na `ivotnata sredina, mo`nost za podobro ~istewe na instalacijata (namaluvawe na pra{inata) i namaluvawe na mo`nosta za istekuvawe i zagaduvawe na po~vata. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Predvidena data na po~etok na realizacijata 2010 |  |  |  |
| 3.Predvidena data na zavr{uvawe na aktivnosta 2012 |  |  |  |
| 4. Vrednost na emisiite do i za vreme na realizacijata Zna~itelno vlijanie |  |  |  |
| 5.Vrednosti na emisiite po realizacija na aktivnosta (Uslovi) Nezna~itelno vlijanie |  |  |  |
| 6. Vlijanie vrz efikasnosta (Promena vo potro{uva~kata na energija, voda i surovina) / |  |  |  |
| 7. Monitoring |  |  |  |
| Parametar | Medium | Metoda | Za~estenost |
| 8. Izve{tai od monitoringot (Opi{ete ja sodr`inata na izve{tajot i predlo`ete frekvencija na izvestuvawe) Izvestuvawe Godi{no |  |  |  |
| 9. Vrednost na investicijata 50000 Evra |  |  |  |

Pregled na realizacijata na aktivnostite od Operativniot plan i finansiraweto

| R.b | Aktivnost | Finansirawe po godini |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 Godina | 2008 Godina | 2009 Godina | 2010 Godina | 2011 Godina | Vkupno |
| 1. | Br.1 | 10.2007 | 12.2008 |  |  |  | 5.000 Evra |
| 2. | Br.2 |  | 01.2008 | 01.2009 |  | 2011 | 40.000 Evra |
| 3. | Br.3 |  |  | 2009 |  | 2011 | 10.000 Evra |
| 4. | Br.4 |  | 01.2008 | 01.2009 | 01.2010 |  | 10.000 Evra |
| 5. | Br.5 | 06.2008 | 06.2009 |  |  |  | 20.000 Evra |
| 6. | Br.6 | 12.2007 | 12.2008 |  |  |  | 5.000 Evra |
| 7 | Br.7 |  |  |  | 2010 | 2012 | 50.000 Evra |
|  |  |  |  |  |  |  | 140.000 Evra |